6.3 Preparación de las actividades de auditoría
6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada
En esta etapa, el equipo auditor debe revisar la documentación pertinente del sistema de gestión para:
- Comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades.
- Determinar la conformidad preliminar de la documentación con los criterios de auditoría.
- Detectar posibles vacíos o áreas que requieran mayor atención durante la ejecución.
6.3.2 Planificación de la auditoría
El apartado 6.3.2 Planificación de la auditoría es el "mapa de ruta" para que el equipo auditor no pierda el rumbo.
6.3.2.1 Enfoque basado en riesgos para la planificación
El líder del equipo auditor debe diseñar el plan considerando los riesgos que las actividades de auditoría podrían generar en los procesos del auditado:
- La composición del equipo auditor.
- Las técnicas de muestreo apropiadas
- Los riesgos para el logro de los objetivos: Asegurar que si hay procesos complejos, se asigne tiempo suficiente para no comprometer la calidad de la evidencia.
- Los riesgos físicos para los auditores en planta.

Ejemplos de riesgos en ISO 22000:
- Contaminación cruzada: El auditor no debe planificar visitas consecutivas de una "zona sucia" (recepción de materias primas) a una "zona limpia" (envasado) sin protocolos de higienización.
- Interrupción de PCC: No se debe planificar una entrevista larga con el operario justo cuando está realizando un monitoreo crítico de un Punto Crítico de Control (PCC), como la medición de temperatura en un proceso de cocción.

6.3.2.2 Detalles de la planificación de la auditoría
Este subapartado define qué debe contener obligatoriamente el plan de auditoría:
1. Objetivos de la auditoría: ¿Qué queremos lograr? (Ej: evaluar conformidad, eficacia o mejora).
2. Alcance: Límites físicos y virtuales, unidades organizativas y procesos a auditar.
3. Criterios de auditoría: Normas, políticas o requisitos legales contra los que compararemos la evidencia.
4. Ubicación y cronograma: Fechas, horas y lugares (incluyendo auditorías remotas) de las actividades.
5. Métodos de auditoría: Entrevistas, observación, revisión documental o muestreo.
6. Roles y responsabilidades: Quién audita qué, incluyendo guías u observadores.
7. Asignación de recursos: Áreas de alto riesgo requieren más tiempo o especialistas técnicos.
Puntos clave:
- Flexibilidad: El plan no es inamovible; debe poder ajustarse si surgen hallazgos inesperados durante la ejecución.
- Acuerdo previo: El plan debe ser presentado y acordado con el auditado antes de comenzar las actividades en campo.

La planificación de la auditoría debería tener en cuenta:
- Logística y comunicación: Identificar interlocutores clave, definir el idioma de trabajo/informe y organizar los preparativos técnicos y de seguridad según la ubicación.
- Gestión de riesgos y oportunidades: Establecer acciones para mitigar amenazas que impidan cumplir los objetivos de la auditoría y aprovechar las oportunidades de mejora detectadas.
- Seguridad y confidencialidad: Garantizar protocolos claros para el manejo de información sensible y protección de datos.
- Continuidad y seguimiento: Integrar las "lecciones aprendidas" de auditorías previas y definir las actividades que se realizarán tras el cierre (seguimiento de no conformidades).
- Coordinación institucional: En auditorías conjuntas, asegurar la armonía entre equipos para no duplicar esfuerzos.
- Validación del plan: El plan debe ser presentado y consensuado con el auditado; cualquier conflicto debe resolverse entre el líder auditor y los responsables del programa antes de iniciar.
6.3.3 Asignación de las tareas al equipo auditor
El líder del equipo debe asignar a cada miembro la responsabilidad de auditar procesos, funciones o lugares específicos.
- Estas asignaciones deben basarse en la competencia del auditor y el uso eficaz de los recursos.
- Se pueden realizar cambios en las tareas a medida que avanza la auditoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
6.3.4 Preparación de la información documentada para la auditoría
Los auditores deben preparar los documentos de trabajo necesarios para el registro de evidencias.
Los ejemplos más comunes son:
- Listas de verificación (checklists) físicas o digitales.
- Planes de muestreo de auditoría.
- Formularios para el registro de hallazgos y reuniones.
- Información audiovisual.

Ejemplo de lista de verificación:
Inocuidad y buenas prácticas (BPM):
Elemento a Evaluar	Evidencia Objetiva / Qué observar	Conforme (S/N)	Hallazgos / Notas
Higiene del Personal	¿El personal viste ropa clara, sin botones externos, ni joyas/relojes? ¿Uso de cubrepelo eficaz?
Control de PCC (Calor/Frío)	Verificar registros de temperatura en tiempo real. ¿Coinciden con los límites críticos del Plan HACCP?
Gestión de Alérgenos	¿Están identificados y segregados los ingredientes alérgenos (ej. frutos secos) para evitar contacto cruzado?
Limpieza y Desinfección	¿Hay residuos de materia orgánica en equipos "limpios"? Verificar registros de validación (LST/ATP).
Control de Plagas	Revisión de ubicación de trampas según plano y ausencia de indicios (excrementos, manchas).
Trazabilidad	Elegir un lote al azar: ¿Se puede rastrear hacia atrás (proveedor) y hacia adelante (cliente) en < 4h?

Cómo usar la lista:
1. Preguntas Abiertas: La lista es una guía, no un interrogatorio de "sí/no". Deben usar frases como: "Muéstreme cómo realiza el monitoreo de este filtro".
2. No es una lista cerrada: Si el auditor ve algo grave que no está en la lista, debe investigarlo igualmente.