5.4 Establecimiento del programa de auditoría
El apartado 5.4 Establecimiento del programa de auditoría es donde pasamos del análisis previo a la construcción real del programa.
5.4.1 Roles y responsabilidades de las personas que gestionan el programa de auditoría
En este punto, la norma deja claro que el programa no se gestiona "solo". Debe haber una persona (o equipo) al mando. En una empresa certificada en ISO 22000, suele ser el Responsable de Calidad o el Líder del Equipo de Inocuidad. Las personas responsables del programa de auditoría deberían:
1. Establecer el programa: No solo dibujar el calendario, sino definir qué procesos son críticos y cuáles no.
2. Comunicar el programa: Asegurarse de que el cliente de auditoría y, según sea apropiado, las partes interesadas sepan cuándo serán auditados y para qué.
3. Asignar recursos: Garantizar que el auditor tenga tiempo, transporte, acceso a los laboratorios y los registros necesarios.
4. Seleccionar a los auditores: Elegir a las personas adecuadas. (Ej: "Para auditar el laboratorio microbiológico, necesito a alguien que entienda de técnicas de cultivo, no a un experto en logística").
5. Gestionar los riesgos del 5.3: Aplicar los "Planes B" que definimos antes si algo sale mal.
6. Establecer los procesos pertinentes: calendario, objetivos, alcance, criterios, resolución de conflictos, etc.
7. Hacer seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría.
8. Información documentada: Preparar y mantener los registros del programa de auditoría.
Competencia y autoridad del gestor del programa:
- Competencia técnica: La persona que gestiona el programa en 2026 debe entender de cultura de inocuidad. Ya no basta con ser un gestor administrativo; debe saber identificar si los objetivos del programa están alineados con la seguridad alimentaria.
- Autoridad: Estas personas deben tener la autoridad suficiente. Si el responsable del programa dice que hay que auditar la línea de producción un martes, la dirección debe respaldar esa decisión aunque haya mucha carga de trabajo.
Ejemplo práctico:
"Si el Responsable de Calidad (gestor del programa) detecta que ha habido muchas quejas por cuerpos extraños en el producto, su responsabilidad según el 5.4.1 es modificar el programa para incluir una auditoría específica a los filtros, tamices y detectores de metales de forma inmediata".

5.4.2 Competencia de las personas que gestionan el programa de auditoría
En el apartado 5.4.2 Competencia de las personas que gestionan el programa de auditoría, la norma da un giro importante: ya no se centra en el auditor que va a la planta, sino en la capacidad técnica de quien organiza todo el programa.
En el contexto de la ISO 22000, esto es vital porque si quien diseña el programa no sabe de inocuidad, el programa será inútil.
Esta persona debe tener conocimientos en cuatro áreas clave:
1. Principios de auditoría (ISO 19011): Debe saber cómo funciona el proceso completo, desde la planificación hasta el cierre de no conformidades.
2. Normas de gestión (ISO 22000): Debe conocer los requisitos de inocuidad. Si no entiende qué es un PCC (Punto Crítico de Control), no sabrá que ese punto requiere más tiempo de auditoría que otros.
3. Contexto de la organización: Debe entender los riesgos externos e internos de la empresa (ej. nuevos proveedores de materias primas, cambios en la legislación de higiene o una nueva línea de producción).
4. Requisitos legales y reglamentarios: Debe conocer las leyes de seguridad alimentaria aplicables para asegurar que las auditorías verifiquen el cumplimiento legal.
¿Por qué es esto crítico en seguridad alimentaria?
- Si el gestor no es competente: Podría enviar a un auditor experto en "calidad de envases" a auditar un proceso de "esterilización térmica". El auditor no verá los fallos críticos y la empresa podría poner en el mercado un producto inseguro.
- Decisión basada en datos: Un gestor competente ve un informe de laboratorio con resultados positivos en Listeria y decide, en ese mismo momento, añadir una auditoría extraordinaria al programa para revisar el diseño sanitario de los desagües.
La competencia del gestor del programa es la garantía de calidad de la propia auditoría. Si quien diseña el plan no entiende el riesgo alimentario, la auditoría será solo un trámite documental y no una herramienta de seguridad.
5.4.3 Establecimiento de la extensión del programa de auditoría
En el apartado 5.4.3 Establecimiento del alcance del programa de auditoría, pasamos de "quién lo hace" a definir "cuánto vamos a abarcar".
El gestor del programa debe definir la extensión de las auditorías. En ISO 22000, un alcance mal definido es peligroso: si dejamos fuera el almacén externo o el transporte, estamos dejando "puntos ciegos" donde la inocuidad puede fallar.
Para que el programa sea sólido, el gestor debe definir el alcance de cada auditoría considerando estos 7 puntos clave:
1. La geografía y estructura: Definir las ubicaciones físicas (fábricas, almacenes), las unidades organizativas (departamento de calidad, compras) y las actividades que se van a revisar.
2. El marco legal y normativo: Tener en cuenta qué normas (ISO 22000), reglamentos de seguridad alimentaria y requisitos legales de 2026 aplican a la empresa.
3. El historial (hallazgos previos): Mirar los resultados de auditorías anteriores. Si un proceso tuvo fallos el año pasado, el alcance actual debe ser más profundo en ese punto.
4. Los cambios en la organización: ¿Hay maquinaria nueva? ¿Se ha cambiado el sistema de gestión de alérgenos? Cualquier cambio importante debe entrar en el alcance.
5. Los problemas externos: Considerar las quejas de clientes, incidentes de inocuidad o alertas sanitarias recientes.
6. El idioma y la cultura: Evaluar si el alcance requiere traductores o si hay factores culturales que afecten a cómo se realiza la auditoría.
7. Los riesgos y oportunidades: Asegurarse de que el alcance cubra las áreas donde el riesgo de que el programa de auditoría falle sea mayor.
Ejemplo práctico:
Comparación para visualizar la diferencia entre el alcance de la organización y el del programa:
- Alcance de la organización: "Fabricación de productos cárnicos". (Es general).
- Alcance del programa de auditoría 2026: Debe ser específico.
  - Ejemplo: "Auditoría de las líneas de despiece, procesos de curado en la planta de Toledo, y gestión de proveedores externos de especias".
¿Por qué es vital el alcance del programa en seguridad alimentaria?
Las cadenas de suministro, cada vez son complejas. Si el alcance del programa no incluye, por ejemplo, el proceso de limpieza contratado a una empresa externa, el auditor no tendrá autoridad para revisar si esos operarios externos lavan bien sus botas antes de entrar a la zona de alto riesgo.
"Establecer el alcance es ponerle 'vallas' al campo. Según la ISO 19011, el gestor debe asegurar que esas vallas encierren todos los procesos donde la inocuidad del alimento pueda verse comprometida. Si algo queda fuera del alcance, queda fuera de nuestra vigilancia".

5.4.4 Determinación de los recursos del programa de auditoría
El apartado 5.4.4 Determinación de los recursos del programa de auditoría es el punto donde aterrizamos la planificación a la realidad económica y logística. Aquí es donde el gestor asegura que el programa no sea solo un deseo, sino algo ejecutable.
No basta con querer auditar; hay que poder hacerlo. El gestor del programa debe asegurar que existan recursos suficientes en estas 5 áreas:
1. Recursos financieros:
- Gastos de viaje y alojamiento (si auditas plantas en otras ciudades o a proveedores).
- Honorarios de auditores externos o de certificación.
- Coste del tiempo de los empleados (cuando auditan, no están produciendo).
2. Recursos humanos:
- Disponibilidad de auditores competentes.
- Acceso a expertos técnicos (ej. alguien que sepa específicamente de procesos de extrusión o de riesgos microbiológicos complejos en ISO 22000).
3. Recursos tecnológicos
- Conectividad: Si haces auditorías remotas, necesitas buena red y plataformas seguras.
- Hardware: Tablets para tomar registros en planta, cámaras o drones para inspección de silos.
- Software: Programas de gestión de auditorías para centralizar los hallazgos y el seguimiento de no conformidades.
4. Tiempo
- La preparación previa (leer manuales de APPCC).
- La ejecución en la planta.
- La redacción del informe final.
5. Información, soporte y métodos
- Acceso a la documentación necesaria (registros de limpieza, actas de formación, planes de control de plagas) (A.5).
- Equipos de protección individual (EPIs) para que el auditor entre a las zonas de producción de forma segura.
- Seleccionar los métodos de auditoría (A.1).
Ejemplo práctico:
"Imaginemos que el programa dice que auditaremos a un proveedor de envases en otro país. Si el gestor no aplicó el punto 5.4.4, llegará el día y se darán cuenta de que no hay presupuesto para el vuelo, el auditor no tiene pasaporte vigente o no hay una tablet para registrar las fotos de la línea de producción. El 5.4.4 es la garantía de que la auditoría realmente sucederá".
En definitiva "Sin recursos, el programa es solo papel". El gestor debe pelear por estos recursos ante la dirección para asegurar que la vigilancia de la inocuidad alimentaria sea efectiva.
A.1 Métodos de auditoría: ¿Cómo obtenemos la evidencia?
En la actualidad, los métodos de auditoría se dividen según dos ejes principales: el grado de interacción y la ubicación del auditor.
Grado de interacción	Auditoría "in situ" (en la planta)	Auditoría remota (a distancia)
Con interacción humana	Entrevistas cara a cara, completar listas de verificación con el personal, revisar documentos con el auditado presente.	Entrevistas por videollamada, observar procesos vía streaming, completar cuestionarios interactivos.
Sin interacción humana	Observar el trabajo real (limpieza de líneas), revisar registros físicos, hacer muestreos de productos.	Revisar documentos en la "nube", analizar datos de sensores en tiempo real (IoT), observar mediante cámaras de vigilancia.

Pregunta: "¿Creéis que se puede auditar un Plan APPCC de forma 100% remota?"
Respuesta: Se puede hacer una auditoría híbrida ya que se pueden revisar los registros y el diseño del plan, pero la ISO 19011 sugiere que la observación directa ("in situ") sigue siendo la mejor forma de verificar que lo que dice el papel es lo que pasa en la realidad de la cocina o fábrica.
A.5: Verificación de la información
El objetivo de este anexo es asegurar que la evidencia de auditoría sea objetiva y fiable, para ello la información debe ser:
- Completa
- Correcta
- Coherente
- Actual
Ejemplo práctico:
Si el responsable de calidad dice que "todos los operarios están capacitados en alérgenos" (Entrevista), el auditor debe ir a los registros de formación (Documento) y luego preguntarle a un operario en la línea cómo identifica un alérgeno (Observación/Entrevista). Si las tres fuentes coinciden, la información está verificada.