5.5 Implementación del programa de auditoría
Una vez que tenemos el programa (el "qué", "cuándo" y "con qué recursos"), llega la fase de ejecución.
5.5.1 Generalidades
Este subapartado establece que, una vez definido el programa, la organización debe pasar a la acción. No se trata solo de que los auditores empiecen a trabajar, sino de que el gestor del programa active una serie de pasos sistemáticos.
Para que la implementación sea exitosa, el gestor debe asegurar estos 3 pilares:
1. La "Activación" de cada auditoría
Cada auditoría individual dentro del programa debe ser iniciada formalmente. Esto implica:
- Comunicar los objetivos específicos a los involucrados.
- Asegurar que el equipo auditor tiene todo lo necesario (documentación, accesos, herramientas tecnológicas).
2. El flujo de información
El gestor debe garantizar que existe un canal de comunicación abierto entre:
- El cliente de la auditoría (la dirección).
- El equipo auditor (los que evalúan).
- El auditado (la planta de alimentos).
3. La supervisión constante
Las generalidades de la implementación exigen que el gestor supervise que:
- Se cumplen los plazos establecidos.
- Se están cubriendo los puntos críticos de inocuidad definidos en el alcance.
- Se seleccionan auditores competentes.

Ejemplo práctico:
En una fábrica de embutidos, la implementación significa que el gestor avisa al jefe de producción que el martes vendrá el equipo auditor, confirma que el auditor experto en Listeria tiene su bata y termómetro listos, y se asegura de que la dirección sabe que los resultados del informe se entregarán el viernes".
Punto clave:
En la implementación, el gestor debe estar atento a los cambios de última hora. Si el día de la auditoría hay una crisis de inocuidad (ej. una rotura de stock por producto contaminado), el punto 5.5.1 le da la autoridad para ajustar la implementación y dar prioridad a la gestión de esa crisis.
5.5.2 Establecimiento de los objetivos, el alcance y los criterios para cada auditoría individual
En el apartado 5.5.2 Establecimiento de los objetivos, el alcance y los criterios para cada auditoría individual, pasamos de la visión general de todo el año a la planificación de una visita específica.
Para cada intervención, el gestor del programa debe dejar claros estos tres conceptos, asegurándose de que sean coherentes con los objetivos globales:
1. Objetivos de la auditoría: Definen qué es lo que se va a lograr con la auditoría individual.
2. Alcance de la auditoría: El alcance de la auditoría debería ser coherente con el programa y objetivos de la auditoría.
3. Criterios de auditoría: Los criterios de auditoría se utilizan como referencia frente a la cual se determina la conformidad (ej. políticas, requisitos del sistema de gestión, requisitos legales y reglamentarios, etc.).
En otras palabras:
“El auditor necesita saber exactamente dónde debe poner el ojo (Alcance), qué está buscando encontrar (Objetivos) y qué reglas debe aplicar (Criterios)".
¿Por qué es vital este punto?
Porque en la industria alimentaria actual, las auditorías son cada vez más técnicas. Si no se definen estos puntos para cada visita:
- El auditor pierde tiempo en áreas que no son críticas.
- El auditado (la planta) se confunde sobre qué documentos debe preparar.
- Se pueden pasar por alto riesgos nuevos.
Resumen para el alumno:
"El 5.5.2 garantiza que cada auditoría tenga un propósito definido. Sin objetivos, alcance y criterios claros para cada visita, la auditoría carece de rigor técnico y se convierte en una inspección superficial".
5.5.3 Selección y determinación de los métodos de auditoría
El gestor debe evaluar cada situación y elegir el método (o combinación de ellos) más eficaz. Los métodos de auditoría dependen de estas tres decisiones:
1. ¿Presencial, Remota o Mixta (Híbrida)?
- Presencial: Esencial para ver la higiene real, observar posibles desviaciones o el comportamiento del personal en la línea de producción.
- Remota: Muy útil para revisar documentos (planes APPCC, registros de formación) antes de ir a la planta.
- Híbrida: La tendencia en la actualidad. Revisas la "burocracia" desde la oficina y vas a la planta solo a lo crítico (ver los PCC y PPRO en acción).
2. Grado de Interacción
- Con interacción: Entrevistas y cuestionarios. (Fundamental para evaluar la Cultura de Inocuidad).
- Sin interacción: Observación directa de los procesos, revisión de datos de sensores de temperatura en tiempo real o muestreo de productos.
3. El uso de la tecnología (TICS)
El gestor debe asegurar que, si usa métodos remotos, la tecnología no sea un obstáculo.

Ejemplos prácticos:
Escenario A (Auditoría de un proveedor de materias primas en otro continente): El gestor elige un método remoto con revisión de certificados de laboratorio en la nube y una videollamada para entrevistar al responsable de calidad.
Escenario B (Auditoría de higiene y limpieza de fin de semana): El gestor elige un método presencial sin interacción, donde el auditor se queda observando cómo se desmontan y desinfectan las máquinas sin interrumpir a los operarios.

Mensaje clave:
“Según el punto 5.5.3, el gestor debe preguntarse: '¿Cuál es la mejor forma de obtener una prueba real de que este alimento es seguro?'. A veces será mirando un sensor digital de temperatura (remoto) y otras veces será viendo presencialmente la superficie de una cinta transportadora (presencial)".
Ejercicio práctico:
Pregunta:"Si queremos auditar si los operarios cumplen el lavado de manos, ¿qué método es mejor: una entrevista programada o la observación directa sin interacción?"
Respuesta: La observación directa sin interacción, situándose el auditor en una zona alta o alejada (para evitar el "efecto auditor", donde todos se lavan bien las manos solo porque saben que el auditor está cerca).
5.5.4 Selección de los miembros del equipo auditor
El apartado 5.5.4 Selección de los miembros del equipo auditor es, probablemente, el punto más crítico para garantizar que una auditoría de ISO 22000 sea útil y no un simple trámite. Aquí es donde el gestor decide quiénes serán sus "ojos y oídos" en la planta.
El gestor del programa debe designar a los auditores basándose en su competencia. Para una auditoría de inocuidad, esto implica un equilibrio entre habilidades de auditoría y conocimientos científicos.
En caso de que sólo haya un único auditor, este debería realizar todas las tareas aplicables a un líder de equipo auditor.
Al seleccionar al equipo, el gestor debe considerar:
1. Competencia técnica
No basta con saber auditar (ISO 19011); el equipo debe entender el proceso alimentario específico. Si el equipo auditor no tiene ese conocimiento, el gestor debe incluir a un experto técnico (que asesora, pero no audita).
Ejemplo: Si auditas una planta de productos liofilizados, se necesita a alguien que entienda la actividad de agua (𝑎𝑤) y el control de patógenos en ambientes secos.
2. Independencia y objetividad
Para cumplir con los principios del Capítulo 4, el auditor no debe auditar su propio trabajo.
En ISO 22000: El Líder del Equipo de Inocuidad no debería auditar el diseño del Plan APPCC que él mismo creó. Se busca a alguien de otro departamento o a un auditor externo.
3. Capacidad del equipo
Dependiendo de la complejidad (alcance del 5.5.2), el gestor decide si envía a una sola persona o a un equipo. En auditorías grandes, se nombra a un líder del equipo auditor, quien coordina a los demás.
4. Habilidades blandas (Soft Skills)
Actualmente se valora mucho la capacidad de comunicación. El auditor debe ser capaz de entrevistar a un operario de línea sin intimidarlo (para evitar el "efecto auditor" que vimos antes) y de debatir técnicamente con la gerencia.
Diferencia entre auditor y experto técnico:
Es importante conocer la diferencia entre:
- Auditor: Sabe de la norma ISO 22000 y de las técnicas de auditoría (19011).
- Experto técnico: Es el especialista en la materia (ej. un microbiólogo experto en Cronobacter para leche infantil).
Regla de oro: El experto técnico no es un auditor. No puede tomar decisiones sobre hallazgos por su cuenta; su función es dar soporte técnico al auditor para que este no sea engañado por explicaciones técnicas erróneas del auditado.
Conflicto de intereses
Durante la auditoría pueden ser necesarios cambios en la composición del equipo auditor, por ejemplo, si surge un conflicto de intereses o un problema de competencia.

Ejemplo práctico:
"Si tenemos que auditar la ciberseguridad de los registros de temperatura en una fábrica automatizada (Tendencia 2026), el gestor puede seleccionar a un auditor de calidad alimentaria y apoyarlo con un experto en sistemas informáticos. Juntos aseguran que los datos de inocuidad no hayan sido manipulados".
Resumen:
"Seleccionar al equipo no es repartir tareas al azar. Es asegurar que el grupo tiene el conocimiento técnico para detectar un peligro real de inocuidad y la independencia para reportarlo sin miedo".

5.5.5 Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría individual
En este apartado se explica que el gestor o gestores del programa deberían asignar, a una auditoría individual, un líder del equipo auditor que sea responsable de la misma.
La asignación debe hacerse con tiempo y con la siguiente información de la auditoría:
- Los objetivos, criterios y alcance.
- Los procesos y métodos.
- La composición del equipo auditor.
- Los detalles de contacto del auditado, ubicaciones, etc.
- La información para evaluar riesgos y oportunidades relacionados con la auditoría.
- Cualquier acuerdo sobre seguridad, salud y medio ambiente.
- La coordinación con otras actividades de auditoría.

Ejemplo de responsabilidad del líder: Si el líder detecta un peligro inminente (ej. contaminación cruzada masiva), su responsabilidad asignada en el 5.5.5 es detener la auditoría y avisar inmediatamente al gestor del programa y a la dirección de la planta.
5.5.6 Gestión de los resultados del programa
El apartado 5.5.6 Gestión de los resultados del programa es el control de calidad interno de la propia gestión de auditorías. Es el filtro que asegura que la auditoría no termine cuando el auditor sale de la fábrica, sino cuando el problema se resuelve.
En este punto, el gestor del programa actúa como un analista. Su trabajo es procesar la información para que sea útil para la inocuidad alimentaria:
1. Evaluación del cumplimiento de objetivos
No basta con terminar la auditoría. El gestor debe preguntar: ¿Se logró lo que queríamos?
Ejemplo: Si el objetivo era "Verificar la ausencia de alérgenos no declarados" y el informe no habla de alérgenos, el gestor debe rechazar esa gestión porque no cumplió su misión.
2. Revisión y aprobación de informes
El gestor debe asegurar que:
- Los hallazgos sean claros y se basen en evidencias (según el Anexo A.5 que vimos).
- El lenguaje sea profesional. No es lo mismo poner "la planta está sucia" que "se observa acumulación de materia orgánica en el rodillo de la cinta B, incumpliendo el POES 04".
3. Revisión de la eficacia de las acciones
Este es el punto más crítico para la seguridad alimentaria. Si el auditor encontró una No Conformidad (ej. un sensor de temperatura descalibrado), el gestor debe verificar:
1. Que se tomó una acción correctiva.
2. Que esa acción realmente funcionó (Eficacia). Si el sensor se vuelve a descalibrar al mes, la acción no fue eficaz.
4. Distribución de informes a las partes interesadas
El informe no es un secreto. Debe llegar a:
- La alta dirección: Para que sepan si hay riesgos legales o de marca.
- Los responsables de área: Para que el jefe de mantenimiento sepa que tiene que arreglar una grieta o el de RRHH sepa que falta formación en higiene.
- Otras partes interesadas
5. Necesidad de auditorías de seguimiento
A veces, un hallazgo es tan grave (ej. riesgo de Listeria) que el gestor decide que no basta con un papel que diga "ya lo arreglé". El gestor debe decidir si envía a un auditor de nuevo solo para comprobar ese punto específico.

Ejemplo práctico:
"Imaginad que una auditoría interna detecta que el sistema de trazabilidad digital falla. El gestor del programa (5.5.6) recibe el informe, lo aprueba, se lo envía al responsable de IT y al gerente, y programa una visita de seguimiento en 15 días para asegurarse de que el software ya rastrea correctamente los lotes. Si no hiciera esto, la auditoría habría sido una pérdida de tiempo y el riesgo de inocuidad seguiría ahí".
Mensaje clave para la diapositiva:
"El apartado 5.5.6 garantiza que la auditoría tenga consecuencias positivas. Es la herramienta que transforma una No Conformidad en una mejora real para la seguridad del consumidor".
5.5.7 Gestión y conservación de los registros del programa de auditoría
El apartado 5.5.7 Gestión y conservación de los registros del programa de auditoría es el cierre documental de todo el proceso de gestión. En el contexto actual, donde la ISO 22000 exige una trazabilidad total y una sólida "cultura de inocuidad", los registros son la prueba legal y técnica de que la empresa cumple con su deber de vigilancia.
La norma exige que la organización mantenga registros que demuestren que el programa de auditoría se ha implementado correctamente. No solo se guardan los informes finales; se guarda todo el rastro de la gestión.
Los registros pueden incluir lo siguiente:
1. Registros relacionados con el programa
- El calendario anual de auditorías.
- El análisis de riesgos y oportunidades del programa (lo que vimos en el 5.3).
- Las revisiones de la eficacia del programa que hace la dirección.
2. Registros de cada auditoría individual
- Planes de auditoría: La agenda específica de cada visita.
- Informes de auditoría: Con sus hallazgos, evidencias y conclusiones.
- Informes de no conformidad: Detallando los fallos de inocuidad encontrados.
- Informes de acciones correctivas: La evidencia de que el problema se solucionó (ej. fotos de la nueva maquinaria o actas de re-capacitación del personal).
- Informes de seguimiento: Si se hizo una visita extra para verificar un punto crítico.
3. Registros del equipo auditor
La prueba de que las personas eran las adecuadas:
- Evaluación de la competencia: Títulos, certificados de cursos en APPCC, años de experiencia en el sector alimentario.
- Criterios de selección: Por qué se eligió a ese auditor específico para esa planta.
- Mantenimiento de la competencia: Registros de que el auditor se mantiene actualizado en las normativas de 2026.
Importancia de 5.5.7 en Seguridad Alimentaria:
Defensa legal: Ante una crisis alimentaria o una inspección de sanidad, estos registros son la prueba de que la empresa "hizo sus deberes". Demuestran que la organización detectó los fallos y los corrigió antes de que el producto llegara al consumidor.
Análisis de tendencias: Al guardar registros de varios años, el gestor puede ver si hay un problema recurrente. Ejemplo: "Llevamos tres años teniendo no conformidades en el mantenimiento del techo; quizá no es un problema de limpieza, sino que necesitamos cambiar el tejado entero".
Los registros son la evidencia objetiva de que el sistema de gestión de inocuidad está vivo y bajo control. En la actualidad, la tendencia es que estos registros sean digitales, estén protegidos contra manipulaciones y sean accesibles rápidamente en caso de una auditoría de certificación".